项目章程

* **项目名称**

流浪宝贝之家

* **项目经理**

刘翠翠 蔡静怡 赵嘉怡 姜豪 刘梓洋

* **项目背景**

某校每天有许多流浪猫、狗在学校游荡，期待喂养。从心理学角度来说，多数人对流浪狗的遭遇表示同情，也希望流浪猫、狗能生活的更好。并希望在条件允许的情况下，愿意领养健康的流浪猫、狗和资助流浪猫、狗收容所等机构。另外，就这一事业解决办法来讲，人们更倾向于建立完善的收容机构。但中国仍未出台动物保护法，公益组织也为进入政府管理序列的情况下，流浪猫狗的境遇还是令人堪忧的。据调查，人们对保护流浪狗的机构更是了解甚少，64.97%的人完全不知道。

* **项目目标**

建设并运行一个连接某宠物食品批发市场的流浪动物电子救助平台，联合爱心人士，为流浪动物提供食物等一些必要的生活用品。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 爱心人士购买：产品查询及浏览、下单、结账、个人中心、流浪动物查询、投喂及领养；
  + 公共功能：广告、货物推荐、流浪宠物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐产品管理、推荐流浪宠物管理、流浪宠物现状管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020 .11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围
  + 2020．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020．12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2021．12月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛学生、爱心人士和商家等进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**