|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 事件描述 | 根本原因 | 类型 |
| R1 | 功能不够完善 | 对需求不明确，不完整 | 业务类型 |
| R2 | 技术不合适，达不到预期效果 | 技术不合理，给后期维护带来巨大的负担 | 技术类型 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费和饲养费 | 产品快速推广、实施时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R5 | 用户认可度不高 | 对于用户没有足够的吸引力 | 商业风险 |
| R6 | 用户信息泄露 | 权限设置不到位 | 安全风险 |
| R7 | APP开发进度缓慢 | 因客观因素导致实施时间推后 | 实施风险 |